PROJECT CHARTER

1. ***PROJECT GOALS***

Разработка и запуск интернет -магазина по продаже дверей входных и межкомнатных для домов, воротных систем.

1. ***DELIVERABLES***

Развертывание сайта на платформе «N» к декабрю 2022 г. Увеличение объёма продаж на 10 % до ноября 2023 г.

1. ***SCOPE DEFINITION***

Онлайн-оплата, перечень товара по категориям (+фильтр по цене), возможность доставки

1. ***PROJECT MILESTONES***

Предоплата 10%, 30 % - после релиза (сентябрь 2022 г.), 60% - по готовности продукта. (условных 3000 рублей)

1. ***ASSUMPTIONS, CONSTRAINTS & DEPENDENCIES***

У Заказчика 5 число месяца – день выплаты заработной платы (связи с ним не будет), ограничение по сроку, переговоры по развертыванию ведет Заказчик.

***6.    RELATED DOCUMENTS***

Коммерческое предложение, на основании которого нас выбрали

***7. STAKEHOLDERS***

Руководитель организации, его заместитель, сисадмин, РМ, команда разработки

***8. MAJOR KNOWN RISKS***

Остановка финансирования со стороны заказчика, человеческий фактор (кто-то ушел, заболел), форс-мажор, внесение заказчиком изменений, которые не закреплены в требованиях, отсутствие товара (часть иностранного производства (?)).